# DOCUMENTAÇÃO MINIMA DE PROJETO
Obviamente, não se pode desenvolver um sistema sem antes passar pela etapa de projeto. No caso do workflow, esta premissa também é válida. Mesmo para processos simples é necessário seguir uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, sob pena de cair em erros de implementação, por falta de planejamento. Portanto, antes de começar a codificar o seu processo, atente para as recomendações descritas abaixo.
Sugere-se o uso da UML como ferramenta para produzir a documentação dos projetos de workflow. Contudo, nem todos os diagramas necessitam ser produzidos, apenas os principais. Esta simplificação está sendo sugerida para que o tempo de projeto fique mais curto, considerando-se que:
Geralmente o analista também atua como projetista e implementador;
Os processos de workflow, geralmente, são de complexidade baixa ou média.
## Documento do Projeto
Sugere-se a redação de um documento de projeto, com no mínimo, os ítens listados abaixo.
1 Apresentação
2 Caracterização da Organização
  2.1 Identificação
3 Caracterização do Problema
4 Situação Atual
5 Requisitos
6 Funcionalidades
  6.1 Diagrama de Fluxo de Atividades
  6.2 Diagrama de Casos de Uso
  6.3 Descrição dos Casos de Uso
  6.4 Diagrama de Entidades e Relacionamentos
7 Proposta de Solução
8 Esforço de Desenvolvimento, Prazos e Custos.
9 Benefícios
10 Estratégias de Abordagem
11 Equipe de Trabalho - Papéis
12 Atividades e Prazos

Para facilitar, está disponível um modelo de documento de Projeto.
## Documentos dos Casos de Uso
Para cada caso de uso, identificado no relatório do projeto, sugere-se a produção de um documento de especificação, conforme exemplificado neste modelo.
## Softwares recomendados para produção dos documentos
Fase	Software

Projeto	BrOffice.org

Der	DbDesigner

Fluxo	Dia

Casos de uso	Jude